# 校园服务助理项目说明书

面向校内办事场景的可信问答与事项导航系统

| 项目单位 | 指导老师 | 项目成员 |
| --- | --- | --- |
| 苏州大学计算机科学与技术学院 软件工程专业 | 刘安 | 范誉（队长） 徐梓凯 柯常瑞 |

# 一 项目概述

校园办事信息分散在学校官网、部门通知、公众号、办事大厅和群聊中。学生往往能够找到“某个通知”，却难以快速确认自己是否适用、需要准备什么以及下一步应该做什么。校园服务助理拟将经过整理和核验的校园公开资料组织为知识库，接受学生的自然语言提问，返回带有来源和风险提示的结构化办事卡片。

项目的核心判断是：校园服务的关键不是再做一个搜索框，而是建立一条可追溯、可继续、可拒答的服务链路。系统在证据不足、来源过期或信息冲突时，不输出确定结论；在问题信息不完整时，先追问最关键的参数。

# 二 建设目标与范围

| 层级 | 首期内容 | 验收重点 |
| --- | --- | --- |
| P0 必做 | 学生证补办、校园卡补办、宿舍报修、请假办理 | 事项识别、来源检索、结构化卡片、反馈闭环 |
| P1 扩展 | 奖学金、助学金、转专业、毕业手续 | P0 稳定后逐项扩展，不以数量替代质量 |
| 明确不做 | 真实代登录、代申请、缴费、未授权内部数据、敏感信息存储 | 保持系统边界，避免把原型误认为正式业务系统 |

# 三 用户价值

让新生和普通学生用自然语言找到事项、条件、材料、步骤、地点和时间。

让知识维护者能够看到来源、发布日期、适用范围、过期状态和用户反馈。

让答辩和评测能够复现：固定问题、固定来源版本、固定输出状态和固定验收指标。

# 四 总体架构与核心流程

系统采用“前端界面—业务服务—知识能力”三层结构。用户浏览器负责首页、问答、办事卡片、来源和反馈；FastAPI 后端负责会话、事项、Agent 适配、反馈与日志；MySQL 保存事项、来源、会话和反馈；AgentArts 与校园知识库负责意图识别、知识检索和受控生成。AgentArts 是方案中的目标架构能力，云端连通和问答效果需要在后续阶段验证。

| 层级 | 主要组件 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 交互层 | Vue 3 + TypeScript + Vite + Vue Router | 输入问题，展示回答、追问、拒答、来源和反馈状态 |
| 服务层 | FastAPI + Pydantic + SQLAlchemy 2 | 会话管理、接口校验、事项服务、Agent 适配和异常兜底 |
| 数据层 | MySQL 8 + Alembic | 事项、来源文档、会话消息、反馈和版本状态 |
| 知识能力 | AgentArts / LLM + 校园知识库 | 意图识别、来源检索、结构化生成和证据不足判断 |

# 五 典型问答链路

| 步骤 | 系统行为 | 用户可见结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 输入 | 接收自然语言问题并进行安全检查 | 问题进入当前会话 |
| 2 识别 | 判断事项和缺失参数 | 识别成功或提出澄清问题 |
| 3 召回 | 检索可用、未过期、与事项关联的来源 | 保留来源标题、日期和官方链接 |
| 4 生成 | 按固定结构生成条件、材料、步骤等字段 | 展示可执行办事卡片 |
| 5 校验 | 检查来源、关键字段和状态 | 回答、证据不足、冲突或异常 |
| 6 反馈 | 记录匿名反馈和失败原因 | 用户评价，团队更新知识 |

# 六 数据与安全边界

数据库当前围绕五类核心对象组织：service_items 事项表、source_documents 来源文档表、conversations 会话表、conversation_messages 消息明细表和 feedback 反馈表。来源文档关联事项；消息关联会话并在删除会话时级联清理；反馈保留与会话的关联完整性。

只使用学校公开资料或获得授权的资料，记录来源标题、发布部门、日期、有效期、适用范围和官方 URL。

不保存姓名、学号、身份证号、银行卡号、账号密码等不必要的敏感信息；云端密钥只放在后端环境变量。

第一版不自动提交正式申请，不对政策审批作承诺；奖助、学籍等事项以学校最终审核为准。

# 七 初步评测方案

评测阶段只报告已经执行的结果；以下为开题阶段设定的验收目标。主测试集共40题，覆盖标准问法8题、口语表达8题、信息不全6题、错字4题、跨事项4题、库外问题5题、冲突或过期来源3题和不安全输入2题；另设10条库外专项题检验拒答。

| 指标 | 目标 | 测试方式 |
| --- | --- | --- |
| 意图识别准确率 | ≥ 90% | 40题标注集，人工核对预期事项 |
| 来源正确率 | ≥ 95% | 检查 URL、来源状态、日期和事项关联 |
| 关键字段完整率 | ≥ 90% | 检查条件、材料、步骤、地点、时间和风险提示 |
| 库外拒答率 | ≥ 90% | 10条专项题，检查是否避免编造 |
| 性能与稳定性 | 8秒以内；连续成功5次 | 典型回答连续20次，现场演示按固定脚本复现 |

拟选对比对象包括关键词检索、FAQ 页面和无检索的通用问答。三组使用同一问题集、同一来源时点和同一人工标注规则；两名成员独立判断，分歧交由第三人仲裁。评测结果记录问题、预期状态、实际回答、来源、耗时、反馈和失败原因。

# 八 团队分工与实施计划

| 成员 | 主责方向 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| 范誉（队长） | 统筹、交互与前端 | 进度协调、页面设计、前端开发、界面测试和产品演示 |
| 徐梓凯 | 后端架构与智能体 | 数据库、接口、Agent 工作流、技术测试和部署 |
| 柯常瑞 | 产品与知识工程 | 需求调研、资料核验、知识库设计、测试用例和内容验收 |

| 阶段 | 计划交付 |
| --- | --- |
| 第1–2周 | 确定P0范围；整理4项知识；完成静态前端和最小知识实验 |
| 第3–4周 | 完成后端骨架、数据库接口、AgentArts工作流和20题链路测试 |
| 第5–6周 | 前后端联调；实现追问、拒答、反馈；扩展P1并完成40题评测集 |
| 第7–8周 | 部署、README、答辩材料、备用演示、最终评测和连续5次演示 |

# 九 预期成果与参考来源

项目完成后形成可运行的前端原型、FastAPI 后端、数据库迁移与模型、知识库条目、接口说明、测试报告、系统架构图、答辩 PPT 和演示脚本。项目不把原型截图或目标架构描述为已经完成的云端能力，所有未验证内容在提交材料中标注为计划或目标。

主要依据：项目仓库 plans/校园办事小秘书实施方案.md、backend/app/models 中的 ORM 模型、frontend 中的 Vue 3 原型代码，以及 Vue.js、Vite、TypeScript、FastAPI、Pydantic、SQLAlchemy、MySQL、Alembic 和 ppt-master 等开源项目文档。

十 交付清单与最终验收

项目最终交付以“可运行、可复现、可核验”为标准。原型截图用于说明当前前端界面，云端 AgentArts 连通、真实来源覆盖率和最终评测结果必须在完成对应测试后再确认。

| 交付物 | 内容 | 验收条件 |
| --- | --- | --- |
| 可运行原型 | Vue 前端、问答入口、办事卡片、来源和反馈 | 本地启动并完成演示脚本 |
| 后端与数据 | FastAPI、数据库模型、迁移和接口说明 | 健康检查、核心接口测试通过 |
| 知识与规则 | P0事项条目、来源元数据、状态和兜底规则 | 每条内容可定位来源 |
| 评测材料 | 40题主集、10题拒答专项、记录表和报告 | 指标定义、结果和失败原因完整 |
| 答辩材料 | PPT、架构图、原型截图和演示脚本 | 三位成员分工与贡献可说明 |

最终结论：先把学生证补办、校园卡补办、宿舍报修和请假四项P0事项做成可追溯闭环，再依据评测结果扩展P1事项。范誉（队长）负责统筹和前端，徐梓凯负责后端与智能体，柯常瑞负责产品与知识工程，三人共同完成测试、答辩和版本交付。